项目管理系统操作手册

生产及工期管理

北京广联达筑梦科技有限公司

2017年5月

目录

1	生产及工期管理	2

1.1工期管理	2

1.1.1施工总进度计划	2

1.1.2期间计划	3

1.1.3进度偏差情况分析	4

1.2生产活动及记录	5

1.2.1项目影像管理	5

1.2.2与业主沟通	6

1.2.3现场签证	7

1.2.4项目形象进度记录	8

# 生产及工期管理

## 1.1工期管理

### 1.1.1施工总进度计划

#### 操作说明

一、模块路径：项目层/生产及工期管理/工期管理/施工总进度计划

二、操作步骤：

1、点击“新建“，新建总进度计划

2、在【计划明细】页签，点击新增或Project导入，新编进度计划

3、在“附件信息”点击“新增”，选择从本地或模板、拍照新增附件，对上传的附件进行删除、编辑、清除、导入、查看、导出等操作。

4、点击保存并提交，本单据就录入完成了。

### 1.1.2期间计划

#### 1、操作说明

- 模块路径：项目层/生产及工期管理/工期管理/期间计划

- 操作步骤：

1、点击“新建“，新建期间计划

- 填写基本信息，带*的项为必填项目，影响单据的保存，其他项目根据实际情况进行录入。

3、在【计划明细】页签，可以参考总进度计划或新增，也可以Project导入

4、点击保存并提交，本单据就录入完成了。

### 1.1.3进度偏差情况分析

#### 操作说明

- 模块路径：项目层/生产及工期管理/工期管理/进度偏差情况分析

- 操作步骤：

- 在查询面板设置查询条件，点击查询

## 1.2生产活动及记录

### 1.2.1项目影像管理

#### 1、操作说明

- 模块路径：项目层/生产及工期管理/生产活动及记录/项目影像管理

- 操作步骤：

1、点击“新建“，新建单据

2、填写基本信息，带*的项为必填项目，影响单据的保存，其他项目根据实际情况进行录入。

3、根据实际情况在【照片明细】上传照片，并修改照片名字、是否在首页显示，右边可以看到效果图

4、点击保存并提交，本单据就录入完成了。

### 1.2.2与业主沟通

#### 1、操作说明

- 模块路径：项目层/生产及工期管理/生产活动及记录/与业主沟通

- 操作步骤：

1、选择与业主沟通的类别后，点击“新建“，新建单据

2、填写基本信息，带*的项为必填项目，影响单据的保存，其他项目根据实际情况进行录入。

3、根据实际情况上传附件

4、点击保存并提交，本单据就录入完成了。

### 1.2.3现场签证

#### 1、操作说明

- 模块路径：项目层/生产及工期管理/生产活动及记录/现场签证

- 操作步骤：

1、点击“新建“，新建单据

2、填写基本信息，带*的项为必填项目，影响单据的保存，其他项目根据实际情况进行录入。

3、根据实际情况填写【发放记录】

4、点击保存并提交，本单据就录入完成了。

5、如果涉及经济变更的，在提交完成后需要点击提交经营

### 1.2.4项目形象进度记录

#### 1、操作说明

- 模块路径：项目层/生产及工期管理/生产活动及记录/项目形象进度记录

- 操作步骤：

1、点击“新建“，新建项目信息跟踪单据

2、填写基本信息，带*的项为必填项目，影响单据的保存，其他项目根据实际情况进行录入。

3、根据实际情况上传附件信息

4、点击保存并提交，本单据就录入完成了。